Fundur svæðisnefndar 21.02.2005.

Málefni:

Skipulag og framkvæmdir fyrir vinnuárið 2005.

1) Girða svæðið og merkja með alvöru skilti  xx

2) Gróðursetja svæðið, xxxxx

3) Skipta um jarðveg í braut, xxxx

4) fá gám fyrir verkfæri og tól félagsins,  xxxx

5) Félagsheimili,

6) Þyrlupallur/flugbraut,

7) Nýr vegur inn á svæðið,  xxxx

8) Rafmagn inn á svæðið,xxxxx

9) Gera varanlega þverbraut fyrir snjócross,xxxx

10) Laga púkabraut xxxx

Forgangsröðun verkefna:

1) Hækka vegstæði inn á svæðið og grafa skurð meðfram vegi,

Vinna jarðýtu eða hefil ca 1 dagur eða 10.000 x 10 t = 100.000.

Vinna frá Finn með sínar vélar 25.000.

= 125.000.-

2) merkja inngang svæðis

efni í skilti og galvanhúðun = 30.000.-

efni í skilti og texta á þau    = 25.000.-

= 55.000.-

3)Geymslugámur 40 feta einangraður gámur kominn inn í hól,

= 100.000.-

4) Gera endurbætur á púkabraut ca fimm tímar á vél frá Finn,

= 10.000.-

5) Rafmagn og vatn inn á svæðið ,

Vélavinna í tvo-þjá daga við að grafa niður og ganga frá vatns og raflögn

með tækjum frá Finn ca 50.000.-

Heimtaugargjöld =  ????????

6) Gróðursetja svæði fyrir þá peninga sem hafa verið fengnir í verkið

ásamt því að sækja um fleiri styrki til þessa verkefnis

Styrkir sem til eru = ????????

7) Skipta um jarðveg í braut ásamt þverbraut fyrir sjócross.

Harpa efni í braut (Arnarfell) 5000 m3 x 250 kr = 1.250.000.-

fjarjæja efni úr braut Finnur á gröfu Knútur á ýtu

10000 x 22 tímar = 220.000.-

= 1.470.000.-

8) Félagsheimili

Kaup á húsi ca 1.000.000.-

grunnur efni og vinna til að standsetja hús ásamt öðrum kostnaði

við að koma húsinu í nothæft ástand. = 1.500.000.-

= 2.500.000.-

9) Gera þyrlupall (3 tímar á vél) og flugbraut  (12 tímar)

10.000 x 15 = 150.000.-

250 kr m3 x 4000 tl 5000 þúsund rúmmetra þarf í brautina